## Slide 1: 3.5 위험 관리
위험 관리의 목적은 위험이 발생되었을 때의 영향을 줄이는 것이다.
모든 프로젝트는 시간(일정), 비용(예산), 범위(품질, 기능) 제약을 가짐  이들을 지키지 못할 위험 발생 할 수 있음
Boehm이 제안한 위험 관리[Boehm, 1991]
  위험파악 (source: 기술적, 관리적(시간, 비용, 범위), social 등)
  위험 분석 (발생 확률, 위험정도 등)
  위험 우선순위 정하기
  위험 해결
  위험 모니터링
3장 프로젝트 관리 및 계획

## Slide 2: 위험 파악(1) – Boehm의 10대 위험
위험 요소 위험 관리 기법
1.인력 부족 - 유능한 인력모집, 팀 구성, 요원 배치,
교차교육, 유능 인력 사전 확보
2.비현실적 일정 - 더 자세한 비용, 일정 예측, 원가 분석,
및 예산 점증적 개발, 소프트웨어 재사용 요구를
줄임
3.잘못된 기능의 - 사용자 회람, 프로토타이핑, 사용자 지침서
소프트웨어 개발 를 조기에 작성, 조직 분석, 직능 분석

## Slide 3: 위험 파악(1) – Boehm의 10대 위험
위험 요소 위험 관리 기법
4. 잘못된 인터페 - 프로토타이핑, 시나리오, 태스크 분석,
이스의 개발 사용자 분류(기능, 스타일, 업무)
5. 과포장 (필요 - 요구 삭감, 프로토타이핑,
지 않을 좋은 비용-수익 분석, 원가 분석
기능을 추가)
Gold plating
6. 계속적인 - 최대 변경 상한선, 정보 은닉,
요구 변경 점증적 개발(다음 버전까지 변경을
연기)

## Slide 4: 위험 파악(2)
위험 요소 위험 관리 기법
7. 외부 (outsourced) - 벤치마킹; 검사; 대조 확인;
모양의 빈약 성숙도 분석
8. 외부(outsourced) - 대조 확인; 사전 검증; 설계 경연;
기능의 빈약 팀 작업
9. 실시간 성능 - 시뮬레이션, 벤치마킹, 모델링,
의 빈약 프로토타이핑, 튜닝
10. 기술적 취약 - 기술 분석, 비용-수익 분석,
프로토타이핑; 점검

## Slide 5: 위험 파악(2)
In object-oriented programming, Information hiding reduces software development risk by shifting the code's dependency
on an uncertain implementation onto a well-defined interface. Clients of the interface perform operations purely through it so
if the implementation changes, the clients do not have to change.
불필요한 detail을 외부에 숨김. 이를 위한 대표적인 방법이 처리(operation)을 interface와 implementation(detail)으로 나누고, 외부에는 인터페이스만 공개함.

## Slide 6: 위험 분석과 우선순위 정하기
위험 분석은 각 위험에 대한 피해 정도, 위험 해결 방법, 이에 대한 비용들을 결정하는 것이다.
  손실 발생 확률
  손실 발생 규모
  위험 노출(exposure) : 발생확률 * 손실규모
  Example:

## Slide 7: 위험 해결과 모니터링
위험 해결은 위험 관리 계획에 명시된 위험을 줄이는 기법을 구현하고 실행하는 것.
위험 관리 프로세스

## Slide 8: 3.6 계획서 작성
1 개 요
  1.1 프로젝트 개요
  1.2 프로젝트의 산출물
  1.3 정의, 약어
2 자원 및 일정 예측
  2.1 자원
    가. 인력
    나. 비용
  2.2 일정
3 조직 구성 및 인력 배치
  3.1 조직 구성
  3.2 직무 기술

## Slide 9: 계획서 작성
4 WBS
5 기술관리 방법
  5.1 변경 관리
  5.2 위험 관리
  5.3 비용 및 진도 관리
  5.4 문제점 해결 방안
6 표준 및 개발 절차
  6.1 개발 방법론
7 검토 회의
  7.1 검토회 일정
  7.2 검토회 진행 방법
  7.3 검토회 후속 조치

## Slide 10: 계획서 작성
8 개발 환경
9 성능 시험 방법
10 문서화
11 유지보수
12 설치, 인수
13 참고문헌 및 부록